<ParentsAssistance>

Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 09/09/2015 |
| Configuração do ambiente | 09/09/2015 |
| * Visão do sistema * Riscos do projeto * Planejamento do projeto | 16/09/2015 |
| * Plano da iteração * 1ª versão da arquitetura preliminar * Modelo de casos de uso(UML) * Correções dos artefatos | 23/09/2015 |
| * Requisitos * Arquitetura preliminar * Implementação dos protótipos de GUI | 30/09/2015 |
| Final da Iteração | 07/10/2015 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

# Configurar cliente de controle de versões

* Criar plano de projeto
* Criar modelo de caso de uso
* Apresentar versão inicíal do projeto

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** | **Material de Referência** |
| Mapear competências e definir tarefas | Média | 1 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 2 | 0 |  |
| Configurar cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Jomasio | 1 | 0 |  |
| Implementar piloto | Baixa | 5 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 1 | 5 |  |
| Definir visão do sistema | Alta | 4 | Finalizado | I1 | Jomasio | 2 | 0 |  |
| Criar lista de itens de trabalho | Média | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 3 | 0 |  |
| Criar plano de projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio | 4 | 0 |  |
| Criar lista de riscos | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 3 | 0 |  |
| Criar plano de iteração | Média | 3 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 3 | 0 |  |
| Criar modelo de Caso de Uso | Alta | 6 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 3 | 0 |  |
| Especificar requisitos | Alta | 10 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 4 | 0 |  |
| Descrever arquitetura | Média | 6 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 2 | 0 |  |
| Implementar protótipos GUI | Média | 4 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 10 | 10 |  |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Dificuldade de acesso a internet na casa de Manassés | Resolvido | Apesar da dificuldade, até o momento não houve impedimento da resolução de tarefas por causa desta dificuldade. |
| Notebook de Manassés com baixa configuração de processamento | Resolução em andamento | Peças já foram compradas para habilitar o uso do desktop de Manassés, cuja configuração é superior ao de seu notebook. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Avaliação do cliente ao final da iteração deverá ser favorável.

## Cliente de controle de versões configurado.

## Entregar plano de projeto com todas as seções definidas.

## Criar modelo de caso de uso contemplando todos os requisitos iniciais do projeto.

## Apresentar projeto cumprindo todo o planejamento.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a configuração da infraestrutura do projeto |
| Data da Avaliação | 30/09/2015 |
| Participantes | Manassés, Jomásio, Jarley. |
| Status do Projeto | Amarelo - Projeto requer maior atenção. |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

* **Avaliação X Resultados de Testes**

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A