<ParentsAssistance>

Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| * Início da Iteração – Atualização do plano de projeto, lista de itens, riscos, criação do plano da iteração. * Correção dos problemas da P1 | 28/10/2015 |
| * Especificação refinada dos casos de uso da E1 * Projeto UML dos casos de uso | 04/11/2015 |
| * Implementação dos casos de uso * Criação dos casos de teste | 11/11/2015 |
| * 1ª entrega parcial + execução dos testes | 18/11/2015 |
| * Final da Iteração | 09/12/2015 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

# Correção dos itens da fase de concepção

* Especificar casos de uso da E1
* Implementar casos de uso
* Criação dos casos de teste
* Apresentar 2ª versão do projeto

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** | **Material de Referência** |
| Implementar piloto | Baixa | 5 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 0 | 5 |  |
| Atualizar lista de itens de trabalho | Média | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 3 | 0 |  |
| Atualizar plano de projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio | 4 | 0 |  |
| Atualizar lista de riscos | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Jomasio/Manasses | 3 | 0 |  |
| Atualizar plano de iteração | Média | 3 | Finalizado | I1 | Manassés | 3 | 0 |  |
| Especificação dos casos de uso | Alta | 6 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 0 | 5 |  |
| Projetar em UML os casos de uso | Alta | 10 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 0 | 3 |  |
| Implementação dos casos de uso | Média | 6 | Não Iniciado | I1 | Manassés | 0 | 4 |  |
| Criação dos casos de teste | Média | 4 | Não Iniciado | I1 | Jomasio/Manasses | 0 | 10 |  |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Dificuldade de acesso a internet na casa de Manassés | Resolvido | Apesar da dificuldade, até o momento não houve impedimento da resolução de tarefas por causa desta dificuldade. |
| Notebook de Manassés com baixa configuração de processamento | Resolvido | Peças já foram compradas para habilitar o uso do desktop de Manassés, cuja configuração é superior ao de seu notebook. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Avaliação do cliente ao final da iteração deverá ser favorável.

## Cliente de controle de versões configurado.

## Entregar plano de projeto com todas as seções definidas.

## Criar modelo de caso de uso contemplando todos os requisitos iniciais do projeto.

## Apresentar projeto cumprindo todo o planejamento.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a configuração da infraestrutura do projeto |
| Data da Avaliação | 09/12/2015 |
| Participantes | Manassés, Jomásio, Jarley. |
| Status do Projeto | Vermelho - Projeto exige muita atenção. |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

* **Avaliação X Resultados de Testes**

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A